گزارش بررسی جامع پلتفرم

مکتب دیجیتال دختران افغانستان — Afghanistan Girls Digital School

تاریخ بررسی: ۲۳ جولای ۲۰۲۶  |  مبنا: کد واقعی مخزن + اسناد داخلی پروژه تا ۱۸ جولای ۲۰۲۶

## ۱. مقدمه و روش بررسی

این گزارش نتیجهٔ بررسی کامل کدبیس فلاتر پروژه (۳۷۷ فایل Dart، حدود ۵۳٬۰۰۰ خط)، بک‌اند Cloudflare Workers (حدود ۶٬۵۰۰ خط TypeScript)، ۲۵ Migration دیتابیس D1، و اسناد داخلی موجود در پوشهٔ docs/ (سند As-Built، سند مشکلات، و اصلاحیهٔ رسمی SPEC نسخهٔ ۲.۴) است. هدف این گزارش، ارائهٔ یک تصویر دقیق و به‌روز از آنچه واقعاً ساخته شده، در برابر آنچه در سند اولیهٔ SPEC v2.3 پیش‌بینی شده بود، به‌همراه فهرست ریسک‌ها و اولویت‌های پیشنهادی برای ادامهٔ کار است.

نکتهٔ روش‌شناسی: اسناد As-Built و سند مشکلات که مبنای این گزارش‌اند، فقط ۵ روز پیش (۱۸ جولای) بر اساس مرور مستقیم کد و داشبورد Cloudflare تهیه شده‌اند و بسیار قابل اعتماد هستند. فایل‌های قدیمی‌تر مانند FINAL_PROJECT_REPORT.txt (۵ جولای) منسوخ شده‌اند و در این بررسی مبنا قرار نگرفته‌اند.

## ۲. معماری کلی سیستم

پلتفرم از یک کلاینت فلاتر واحد (اندروید، iOS، وب، ویندوز) و یک بک‌اند سرورless روی Cloudflare تشکیل شده است:

- کلاینت: Flutter ≥3.24 (نسخهٔ فعلی 3.44.2 / Dart 3.12.2)، مدیریت وضعیت با Riverpod 2، مسیریابی با GoRouter 14، ارتباط شبکه با Dio 5.

- معماری کد: Clean Architecture سه‌لایه (domain/data/presentation) به‌ازای هر Feature، با سوییچ سراسری kUseLiveBackend (پیش‌فرض: فعال) برای جابه‌جایی بین داده‌های Mock و بک‌اند واقعی.

- بک‌اند: Cloudflare Worker با فریم‌ورک Hono (TypeScript، ~۶٬۵۰۰ خط) روی آدرس api.afghanistangirlsdigitalschool.org.

- دیتابیس: Cloudflare D1 (SQLite) — پایگاه‌دادهٔ afghan_girls_school_db با ۴۲ جدول.

- ذخیرهٔ فایل: Cloudflare R2 برای PDF کتاب‌ها، پیام صوتی چت، و آواتار کاربران.

- پخش زنده: Cloudflare Stream برای سمینار، با دو لایهٔ Fallback: Jitsi (موبایل) و لینک جلسهٔ دستی.

- هوش مصنوعی: مدل gpt-4o-mini (سازگار OpenAI) برای معلم هوشمند، با Embeddings برای بازیابی معنایی (RAG) و صدای Azure TTS/STT.

- احراز هویت: JWT (Access + Refresh Token)، هش رمز عبور با PBKDF2-SHA256 (۱۰۰٬۰۰۰ تکرار).

## ۳. نقش‌ها و داشبوردهای برنامه

برنامه پنج مسیر کاربری مجزا دارد که هرکدام داشبورد و مجموعهٔ صفحات اختصاصی خود را دارند:

| نقش | بخش‌های داشبورد |
| --- | --- |
| دانش‌آموز | داشبورد اصلی، نقشهٔ صنف، نصاب درسی (مضمون←فصل←درس)، معلم هوشمند AI، مشاور هوشمند، پلان مطالعه، امتحانات، حاضری، کتابخانه، سمینار، چت، اعلان‌ها، پروفایل، گواهی‌نامه |
| والدین | داشبورد، نمرات و پیشرفت فرزند، سمینارها، تماس با مدیریت، اعلان‌ها، پروفایل |
| معلم (Instructor) | خانهٔ معلم، پیام‌رسانی/Broadcast، تماس با مدیریت، اعلان‌ها، پروفایل، ثبت‌نام مستقیم با کد دعوت اختصاصی |
| مدیریت (Admin) | داشبورد آماری، مدیریت کاربران (شاگردان/معلمان/والدین)، CMS، مدیریت امتحانات، مدیریت معلم AI + Bulk Import، صف ایمنی، نظارت چت صنف‌به‌صنف، گزارش‌ها، مدیریت سمینارها، لاگ حسابرسی، سلامت سیستم |
| مشترک همهٔ نقش‌ها | جامعه / حافظهٔ جمعی، اتاق سمینار، پخش زندهٔ سمینار |

## ۴. ماژول‌های بک‌اند

| ماژول (Route) | شرح | خطوط کد |
| --- | --- | --- |
| auth | ثبت‌نام (Invite+تأیید ایمیل)، ورود، Refresh، خروج، تغییر/بازیابی رمز، تأیید ایمیل | 614 |
| curriculum | صنف/مضمون/فصل/درس + بازدید درس + محاسبهٔ پیشرفت | 611 |
| exams | امتحانات منتشرشده، تلاش‌ها، نمرهٔ سرورساید، گواهی‌نامه | 425 |
| admin | مدیریت کاربران/کدهای دعوت/شاگردان، والدین، معلمان | 1809 |
| seminars | CRUD سمینار، ثبت‌نام، مالکیت، Go-Live | 515 |
| ai | پروکسی معلم هوشمند: Persona، چت‌لاگ، RAG، حلقهٔ تسلط، TTS/STT | 555 |
| media | چت متنی/صوتی، کتابخانهٔ PDF، فایل‌های R2، رضایت‌نامه | 453 |
| memory | حافظهٔ جمعی: پست/کامنت/ری‌اکشن | 242 |
| academy | بانک سؤال/کتاب/پاسخ آکادمی (نیمه‌متصل) | 309 |
| cms | تألیف کتاب/درس/سؤال | 167 |
| parents | کد سرپرست، پیوند والد–فرزند، خلاصهٔ فرزند | 307 |
| advisor | مشاور هوشمند (پیام‌ها) | 195 |
| engagement | حاضری و اعلان‌ها | 100 |

دیتابیس D1 شامل ۴۲ جدول است (کاربران، کدهای دعوت، Token‌ها، صنف/مضمون/فصل/درس، بازدید و تکمیل درس، امتحانات و سؤالات و تلاش‌ها، گواهی‌نامه، اعلان‌ها، سمینار و ثبت‌نام، پیوند والد–فرزند، رویدادهای ایمنی، مکالمات و پیام‌ها، گزارش چت، رضایت‌نامه، کتاب‌های نصاب با متن استخراج‌شده (پایهٔ RAG)، محتوای CMS، حافظهٔ جمعی، آکادمی، دفتر امتیاز/سطح گیمیفیکیشن، Persona و لاگ‌های معلم AI، Embeddings درس، و پیام‌های مشاور)، مجموعاً ۲.۰۲ مگابایت.

## ۵. نقاط قوت و قابلیت‌های فراتر از سند اولیه

در جریان بررسی کد، ۱۲ قابلیت شناسایی شد که کاملاً ساخته و فعال هستند ولی در سند اولیهٔ SPEC v2.3 پیش‌بینی نشده بودند — یعنی تیم توسعه فراتر از خواستهٔ اولیه کار کرده است:

- مشاور هوشمند (Advisor) — گفتگوی مشاوره‌ای مستقل از معلم مضمون

- پلان مطالعهٔ هفتگی دانش‌آموز

- حافظهٔ جمعی (Collective Memory) — فید اجتماعی سرورمحور با کامنت/ری‌اکشن و ضدجعل هویت

- گیمیفیکیشن — امتیاز، سطح، و جشن بصری (Confetti) هنگام تکمیل

- صدای معلم AI — تبدیل متن‌به‌گفتار و گفتار‌به‌متن (صدای زن دری، Azure) + پیام صوتی در چت

- سمینار زندهٔ واقعی — Cloudflare Stream + اتاق Jitsi (موبایل) + لینک جلسهٔ خارجی، با مالکیت و ثبت حاضری

- آکادمی — سیستم موازی بانک سؤال با سنجش هوشمند (در مسیر ادغام با امتحانات)

- CMS پیشرفته — آپلود PDF نصاب، استخراج متن با اصلاح ترتیب راست‌به‌چپ، ساخت فصل از کتاب، تألیف امتحان، Bulk Import

- RAG + حلقهٔ تسلط تطبیقی — بازیابی معنایی درس‌محور در همهٔ صنوف و مضامین

- مدیریت تفصیلی شاگرد — فیلتر صنف/ولایت/وضعیت/در معرض خطر، گزارش تحلیلی AI، تعلیق/فعال‌سازی

- تأیید ایمیل + بازیابی رمز + آواتار روی R2 + رضایت‌نامهٔ دیجیتال

- چهار زبان کامل (دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی) + دارک‌مود + پشتیبانی کامل راست‌به‌چپ

## ۶. وضعیت استقرار Production

طبق تأیید مستقیم از داشبورد Cloudflare در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۲۶:

| جزء زیرساخت | وضعیت |
| --- | --- |
| Worker (بک‌اند) | afghan-girls-school-api — دامنهٔ سفارشی فعال، ۸۳۷ فراخوانی/۲۴ساعت، صفر خطا، CPU P90 ≈ ۳.۹ms |
| D1 | ۴۲ جدول، 2.02MB، ~۱٬۰۰۰ کوئری/۲۴ساعت، تأخیر P50 ≈ 0.27ms |
| R2 | ۲ آبجکت، 336KB |
| Pages (وب‌اپ) | Deploy خودکار از GitHub، دامنهٔ اصلی متصل |
| ایمیل | دریافت با Cloudflare Email Routing، ارسال با Resend |
| پلن | Free — سقف ۱۰۰٬۰۰۰ درخواست/روز، مصرف فعلی ~۱٪ |

## ۷. یافته‌ها و ریسک‌ها

این بخش، ۳۵ یافتهٔ ثبت‌شده در سند «مشکلات برنامه» (۱۸ جولای ۲۰۲۶) را به‌صورت دسته‌بندی‌شده و به‌روز خلاصه می‌کند. یک مورد (لاگ حسابرسی) که در فاصلهٔ تهیهٔ آن سند تا امروز تکمیل شده، به‌عنوان «انجام‌شده» علامت‌گذاری شده است.

### الف) ریسک‌های بحرانی (اولویت اول)

- عدم پشتیبانی آفلاین — پوشهٔ lib/core/sync/ خالی است؛ نه صف رویداد محلی، نه Batch Sync، نه Cache درس. این بخش، بالاترین اولویت فنی باقی‌مانده در سند v2.4 اعلام شده است.

- نبود Rate Limiting — هیچ محدودیت نرخی روی auth/login و auth/register نیست؛ حدس Brute-force عملاً آزاد است.

- CORS کاملاً باز — ALLOWED_ORIGIN="*" هم در کد و هم در تنظیمات زندهٔ Worker.

- شناسه‌های حساس در Git — Account ID، Database ID، و کد مشتری Stream در wrangler.toml کامیت شده‌اند؛ مخزن نباید Public شود.

- نبود رمزگذاری ستونی — شمارهٔ تلفن، تاریخ تولد، و کدهای دعوت در D1 به‌صورت متن ساده ذخیره می‌شوند.

- رکورد www و DMARC — رکورد www تعریف نشده (بازدید www.afghanistangirlsdigitalschool.org شکست می‌خورد)؛ DMARC هم تنظیم نشده.

✅ لاگ حسابرسی (audit_logs) که پیش‌تر بحرانی اعلام شده بود، در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۲۶ کامل پیاده‌سازی شد (Migration 0026 + ثبت در ۵ روتر شامل Prompt کامل AI).

### ب) انحرافات معماری از سند اولیه (اکنون رسمی — طبق SPEC v2.4)

این موارد دیگر «مشکل» نیستند؛ در اصلاحیهٔ رسمی SPEC v2.4 به‌عنوان تصمیمات فنی پذیرفته‌شده ثبت شده‌اند: تعویض کامل Stack بک‌اند (Cloudflare به‌جای NestJS/PostgreSQL)، Schema واقعی متفاوت از سند اولیه، هش PBKDF2 به‌جای bcrypt، افزودن تأیید ایمیل، ثبت‌نام مستقیم Instructor، و چت مبتنی بر Polling به‌جای WebSocket.

### ج) کیفیت کد و نگه‌داری

- ۲۰ فایل Mock DataSource هنوز موجودند — با سوییچ kUseLiveBackend، ریسک انحراف رفتار بین حالت Mock و Live، به‌خصوص در چند ماژول Admin که هنوز فقط Mock دارند.

- پوشش تست نزدیک صفر — برای ۵۳٬۰۰۰ خط کد، پوشهٔ test/ از ۳ جولای دست‌نخورده مانده است.

- اسناد داخلی کهنه — README و توضیح pubspec.yaml هنوز می‌گویند «فاز ۱: نمونهٔ اولیهٔ UI با داده Mock»، در حالی که بک‌اند کامل زنده و متصل است.

- آکادمی به‌عنوان منبع حقیقت موازی — AcademyStore یک Singleton درون‌حافظه‌ای است که با امتحانات، کتابخانه، و CMS سرورمحور هم‌پوشانی دارد؛ باید ادغام شود.

- پراکندگی کد دعوت — سه فروشگاه جدا (student_invite_store، instructor_invite_store، guardian_link_store) به‌جای یک منبع واحد.

### د) موارد نیازمند تصمیم صاحب پروژه

- ممیزی کامل آستانه‌های قفل صنف C1–C6 در lib/progress.ts در برابر سند

- پارامتری‌سازی وزن‌های نمره‌دهی (۱۵/۱۵/۳۰/۴۰) که اکنون Hard-coded هستند

- ناشناس‌سازی گفتگوهای AI پس از ۱۸۰ روز — هنوز پیاده نشده

- وضعیت نامشخص Cloudflare Stream — کد مشتری تنظیم ولی صفحهٔ Live Inputs خالی است؛ نیاز به یک تست واقعی پخش زنده

## ۸. جمع‌بندی و اولویت‌های پیشنهادی بعدی

پلتفرم از نظر دامنهٔ قابلیت، به‌طور قابل‌توجهی فراتر از سند اولیه توسعه یافته و در Production واقعی (نه صرفاً نمونهٔ اولیه) در حال اجراست، با ترافیک واقعی صفر-خطا روی زیرساخت Cloudflare. نقطهٔ قوت اصلی، تنوع و عمق قابلیت‌های آموزشی و اجتماعی (معلم AI با RAG، مشاور، حافظهٔ جمعی، گیمیفیکیشن، سمینار زنده) است. ریسک اصلی، شکاف بین این عمق قابلیتی و بلوغ عملیاتی (امنیت، تست، آفلاین) است. اولویت‌های پیشنهادی به ترتیب:

- ۱. پیاده‌سازی پشتیبانی آفلاین (بخش ۲۲ سند) — برای دانش‌آموزانی که دسترسی اینترنت ناپایدار دارند، این یک نیاز محصولی درجه‌یک است، نه صرفاً فنی.

- ۲. بستن حفره‌های امنیتی حیاتی: Rate Limiting، محدودکردن CORS، خروج شناسه‌های حساس از Git.

- ۳. افزایش پوشش تست، حداقل برای مسیرهای احراز هویت، نمره‌دهی، و پرداخت/گواهی‌نامه.

- ۴. به‌روزرسانی اسناد داخلی (README، pubspec) تا وضعیت واقعی Production را منعکس کنند.

- ۵. ادغام ماژول آکادمی با سیستم امتحانات برای حذف منبع حقیقت موازی.